ETAPA 3.4 — CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO

DE VISIÓN COMPUTACIONAL

Plan de tareas y catálogo de entregables. Las tareas se organizan según las seis fases de CRISP-DM y se ejecutan dentro de la fase de juego de Scrum. Cada entregable corresponde a un archivo verificable producido por el proceso.

# 1. Plan de tareas de la etapa

La etapa comprende 37 tareas distribuidas en las seis fases de CRISP-DM.

| ETAPA | SCRUM | CRISP-DM | TAREA | ACTIVIDAD | PRODUCTO ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión del negocio | Definición de los criterios de inclusión y exclusión del material | Delimitar qué material puede formar parte del conjunto de datos y bajo qué condiciones | Tabla de criterios de inclusión y exclusión |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión del negocio | Definición operativa de las variables del movimiento | Convertir cada término clínico en una condición verificable sobre números: repetición, retención, tanda, escena, rango de movimiento y posición inicial | Tabla de definiciones operativas |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión del negocio | Asignación de responsabilidades entre reglas biomecánicas y red neuronal | Establecer qué preguntas responde un cálculo determinista y cuáles requieren aprendizaje | Tabla de asignación de responsabilidades |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión del negocio | Establecimiento de los criterios de éxito y de las líneas base | Fijar contra qué se compara cada métrica antes de medir nada | Tabla de criterios de éxito y líneas base |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión de los datos | Inventario técnico del material en bruto | Registrar formato, resolución, cadencia, duración y huella digital de cada video, y asignarle un identificador estable | • Tabla de inventario técnico de los videos • Script de inventario |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión de los datos | Verificación de integridad y unicidad del material | Comprobar mediante huella digital que no existen archivos duplicados ni versiones contradictorias | • Tabla de verificación de integridad • Script de verificación del entorno |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión de los datos | Análisis del contenido de los videos | Detectar los cortes de plano, la presencia de personas, el encuadre, la orientación de cámara y la postura en cada tramo | • Tabla de contenido por video • Tabla de escenas detectadas • Script de análisis de contenido |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión de los datos | Control de calidad del material | Clasificar cada escena según su aptitud y registrar el motivo de cada descarte | Tabla de control de calidad por escena |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Comprensión de los datos | Diagnóstico de suficiencia del conjunto | Determinar qué tareas permite demostrar el material disponible y cuáles no | Tabla de diagnóstico de suficiencia |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Extracción de los puntos anatómicos | Detectar los landmarks mediante el modelo de estimación de pose, remuestreando a cadencia fija y reiniciando el seguimiento en cada corte de plano | • Archivos de landmarks por video • Tabla de registro de extracción • Script de extracción |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Cálculo de los ángulos articulares del tren inferior | Calcular por método vectorial los ángulos de cadera, rodilla y tobillo de ambos lados sobre coordenadas métricas | • Tabla maestra de fotogramas con goniometría • Script de cálculo angular |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Cálculo del ángulo de abducción en el plano frontal | Incorporar la medición de los movimientos que no ocurren en el plano sagital | • Columnas de abducción en la tabla maestra • Tabla de rangos de abducción por ejercicio |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Filtrado, suavizado y comprobación de plausibilidad | Aplicar el doble umbral de visibilidad, la prueba de proporción del esqueleto y el suavizado por escena | • Tabla de comprobaciones aplicadas • Tabla de fotogramas admitidos y descartados |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Elaboración de la ficha clínica de los ejercicios | Documentar por ejercicio la articulación objetivo, el plano, el tipo, el criterio de ejecución y los rangos esperados | • Plantilla de ficha clínica • Ficha clínica validada por el especialista • Guía de llenado |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Validación y normalización de la ficha clínica | Contrastar la ficha contra el vocabulario admitido, su coherencia interna y las mediciones del sistema | • Tabla de correcciones con su evidencia • Ficha clínica normalizada • Script de validación |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Segmentación de las tandas de ejercicio | Recortar los tramos en los que el ángulo objetivo recorre un arco, separándolos de la explicación y las transiciones | • Tabla de tandas de ejercicio • Tabla de tramos descartados con su motivo |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Detección y caracterización de las repeticiones | Identificar cada ciclo y calcular su rango de movimiento, tempo por fase, velocidad, simetría y compensación de tronco | • Conjunto maestro de repeticiones • Figura de validación de la detección |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Etiquetado de la ejecución mediante reglas biomecánicas | Asignar a cada repetición cinco indicadores independientes y un veredicto derivado de ellos | • Tabla de repeticiones con indicadores y veredicto • Tabla resumen de calidad por ejercicio |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Construcción de las secuencias temporales | Convertir la serie angular en ventanas de longitud fija con sus etiquetas y su columna de agrupamiento | • Tensor de secuencias para la red • Diccionario de clases y características • Tabla de distribución por clase |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Preparación de los datos | Documentación y diccionario de datos | Documentar cada etapa, sus parámetros, sus columnas y sus decisiones de diseño | • Diccionario de datos por etapa • Registro del entorno de ejecución |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Modelado | Comparación y selección de la arquitectura de red neuronal | Evaluar arquitecturas recurrentes bajo la misma partición y con varias semillas | Tabla comparativa de arquitecturas evaluadas |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Modelado | Definición de la arquitectura de la red | Definir capas, regularización, salidas y su integración con el módulo de estimación de pose | • Diagrama de la arquitectura del modelo • Tabla de hiperparámetros |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Modelado | Definición de la estrategia de partición | Establecer el agrupamiento, la estratificación y el ajuste del escalador para impedir la fuga de información | Tabla de la estrategia de partición y su fundamento |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Modelado | Codificación del modelo | Programar el modelo y su entrenamiento en el entorno seleccionado | • Script de entrenamiento • Script de entrenamiento autónomo para GPU |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Modelado | Entrenamiento del modelo | Entrenar con compensación del desbalance de clases y parada temprana | • Modelo entrenado • Parámetros del escalador • Registro del entrenamiento |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Validación cruzada agrupada | Validar el modelo fuera de partición sobre varias particiones y semillas, reportando media y dispersión | • Tabla de métricas de validación • Gráfico de la curva de aprendizaje |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Análisis de los aciertos y errores de clasificación | Analizar el comportamiento del clasificador por clase e identificar las confusiones sistemáticas | • Figura de la matriz de confusión • Tabla de métricas por clase |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Análisis de la suficiencia del conjunto de datos | Determinar mediante la curva de aprendizaje si el tamaño del conjunto limita el desempeño | • Tabla de la curva de aprendizaje • Figura de la curva de aprendizaje |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Ablación de las características de entrada | Reentrenar suprimiendo grupos de características para medir su aporte | Tabla de ablación de características |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Análisis de sensibilidad de los umbrales de etiquetado | Desplazar cada umbral y contabilizar los veredictos que cambian | Tabla de sensibilidad de los umbrales |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Análisis de repetibilidad de la medición | Separar la dispersión del rango de movimiento dentro de una toma de la existente entre tomas | Tabla de repetibilidad del rango de movimiento |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Evaluación | Prueba unitaria del modelo entrenado | Ejecutar la prueba unitaria del modelo y de la cadena de inferencia | Tabla de prueba unitaria del modelo |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Despliegue | Generación de la configuración de ejercicios para la aplicación | Destilar el conjunto de datos en un archivo de configuración con la banda de referencia de cada ejercicio | • Archivo de configuración de ejercicios • Script generador |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Despliegue | Construcción del evaluador en tiempo real | Implementar el módulo causal que integra la estimación de pose, el cálculo de métricas y la evaluación por reglas | • Módulo evaluador para la aplicación • Documento de integración |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Despliegue | Medición de la latencia extremo a extremo | Cronometrar cada etapa de la cadena de inferencia y determinar la cadencia sostenible | Tabla de latencia por componente |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Despliegue | Verificación de la correspondencia entre el conjunto de entrenamiento y el servicio | Comprobar que las características calculadas en vivo reproducen las del entrenamiento | Tabla de verificación de correspondencia |
| 3.4. CONSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE VISIÓN COMPUTACIONAL | JUEGO | Despliegue | Elaboración del manual técnico del componente de visión | Documentar la arquitectura, los archivos, las dependencias y los límites de uso | Manual técnico del componente de visión computacional |

Tabla 1. Plan de tareas de la etapa 3.4, con su correspondencia metodológica y su producto entregable.

# 2. Distribución de las tareas por fase

| Fase CRISP-DM | Tareas | Objeto de la fase |
| --- | --- | --- |
| Comprensión del negocio | 4 | Definir el problema, el vocabulario operativo, el reparto de responsabilidades y los criterios de éxito antes de tocar el material. |
| Comprensión de los datos | 5 | Inventariar, verificar y caracterizar el material disponible, y determinar qué permite demostrar. |
| Preparación de los datos | 11 | Transformar el material en un registro clínico de repeticiones y en un tensor de secuencias, documentando cada decisión. |
| Modelado | 5 | Seleccionar y codificar la arquitectura, definir la estrategia de partición y entrenar. |
| Evaluación | 7 | Medir el desempeño fuera de partición y determinar los límites del conjunto y del modelo. |
| Despliegue | 5 | Integrar el modelo y las reglas en un evaluador en tiempo real y verificar su correspondencia con el entrenamiento. |

Tabla 2. Distribución de las tareas de la etapa entre las fases de CRISP-DM.

# 3. Catálogo de entregables

Se relacionan los 37 productos entregables de la etapa. Cada uno es un archivo verificable, generado por el proceso y reproducible desde el material en bruto.

| N.º | Entregable | Archivo | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabla de inventario técnico de los videos | 00_indice/videos.csv | Una fila por video: identificador, grupo, resolución, cadencia, duración, tasa de bits y huella digital. |
| 2 | Tabla de contenido por video | 01_contenido/contenido.csv | Escenas, porcentaje de fotogramas con pose, encuadre, vista y postura dominante de cada video. |
| 3 | Tabla de escenas detectadas | 01_contenido/escenas.csv | Una fila por plano continuo, con sus límites, calidad, vista, postura y clasificación. |
| 4 | Muestreo de diagnóstico | 01_contenido/frames_muestreados.csv | Una fila cada 0,5 s de video con los indicadores de calidad y geometría empleados en el control. |
| 5 | Archivos de landmarks | 02_landmarks/<id>.npz | Un archivo por video con los 33 puntos anatómicos en coordenadas de imagen y métricas, más el índice de escena. |
| 6 | Registro de extracción | 02_landmarks/registro.csv | Muestras, escenas, cortes, porcentaje de detección y visibilidad de cada video. |
| 7 | Tabla maestra de fotogramas | 03_angulos/frames_maestro.csv | Una fila por fotograma admitido con los ocho ángulos, sus velocidades, la inclinación del tronco y los indicadores de calidad. |
| 8 | Resumen de goniometría | 03_angulos/resumen_angulos.csv | Fotogramas admitidos y con valor angular por video. |
| 9 | Plantilla de ficha clínica | referencia/ficha_clinica.csv | Veintiocho columnas: nueve medidas por el sistema y diecinueve completadas por el especialista. |
| 10 | Guía de llenado de la ficha | referencia/COMO_LLENAR.md | Valores admitidos por columna, orden de prioridad y ejemplo completo. |
| 11 | Ficha clínica normalizada | referencia/ficha_normalizada.csv | Versión derivada apta para el procesamiento, con la articulación medida, el sentido del ciclo y la lateralidad medida. |
| 12 | Tabla de correcciones | referencia/correcciones.csv | Cada corrección aplicada a la ficha, con su valor anterior, el nuevo, el motivo y la evidencia. |
| 13 | Tabla de tandas de ejercicio | 04_segmentos/segmentos.csv | Una fila por tanda: límites, duración, señal empleada, lado medido, recorrido y unidades detectadas. |
| 14 | Tabla de tramos descartados | 04_segmentos/segmentos_descartados.csv | Cada tramo descartado con el motivo del descarte. |
| 15 | Conjunto maestro de repeticiones | 05_repeticiones/repeticiones.csv | Una fila por repetición: instantes clave, extremos angulares, rango, tempo por fase, velocidad, simetría y compensación. |
| 16 | Repeticiones con evaluación | 05_repeticiones/calidad.csv | El conjunto maestro más los cinco indicadores, el veredicto, los motivos y la bandera de representatividad. |
| 17 | Resumen de calidad por ejercicio | 05_repeticiones/resumen_calidad.csv | Distribución de veredictos e indicador más frecuente de cada ejercicio. |
| 18 | Figura de validación de la detección | 05_repeticiones/_deteccion.png | Señal angular con las tandas y las repeticiones detectadas superpuestas. |
| 19 | Tensor de secuencias | 06_ventanas/ventanas.npz | Ventanas de 30 muestras por 14 características, con sus etiquetas y la columna de agrupamiento. |
| 20 | Diccionario de clases y características | 06_ventanas/clases.json | Orden de las clases, nombres de las características y parámetros de ventaneo. |
| 21 | Distribución por clase | 06_ventanas/resumen_ventanas.csv | Ventanas y escenas disponibles por cada ejercicio. |
| 22 | Modelo entrenado | 07_modelo/modelo.keras | Red temporal de dos salidas, entrenada sobre la totalidad del conjunto para su despliegue. |
| 23 | Parámetros del escalador | 07_modelo/escalador.npz | Media y desviación por característica, necesarias para la inferencia. |
| 24 | Metadatos del modelo | 07_modelo/modelo.json | Clases, características, resultados de validación, líneas base y advertencia sobre la contaminación del modelo final. |
| 25 | Tabla de métricas de validación | 07_modelo/metricas_validacion.csv | Una fila por corrida con exactitud por ventana, F1 macro, exactitud por tanda y exactitud de la cabeza de calidad. |
| 26 | Matriz de confusión | 07_modelo/matriz_confusion.csv | Confusiones acumuladas sobre todas las corridas fuera de partición. |
| 27 | Curva de aprendizaje | 07_modelo/curva_aprendizaje.csv y _curva_aprendizaje.png | Desempeño en función del volumen de material de entrenamiento, con su representación gráfica. |
| 28 | Tabla de ablación | 07_modelo/ablacion.csv | Desempeño al suprimir cada grupo de características. |
| 29 | Tabla de sensibilidad | 07_modelo/sensibilidad_umbrales.csv | Veredictos modificados al desplazar cada umbral un veinte por ciento. |
| 30 | Tabla de repetibilidad | 07_modelo/repetibilidad_rom.csv | Dispersión del rango de movimiento dentro y entre tomas, por ejercicio. |
| 31 | Tabla de latencia | 07_modelo/latencia.csv | Tiempo por componente de la cadena de inferencia y cadencia sostenible. |
| 32 | Configuración de ejercicios | 07_modelo/configuracion_ejercicios.json | Los veinte ejercicios con su señal, sentido del ciclo, umbrales, banda observada y criterio clínico. |
| 33 | Diccionario de datos por etapa | documentacion/*.md | Diez documentos: método, parámetros, columnas, decisiones de diseño y limitaciones de cada etapa. |
| 34 | Registro del entorno | documentacion/entorno.json | Versiones de Python y de cada biblioteca que produjeron los datos almacenados. |
| 35 | Módulo evaluador para la aplicación | fisioclin_evaluador.py | Evaluador causal en tiempo real: estado por fotograma, evaluación por repetición y resumen de sesión. |
| 36 | Documento de integración | ENTREGABLE_APP.md | Archivos a incorporar, uso del módulo, pantallas necesarias, persistencia y límites de las afirmaciones. |
| 37 | Especificación de la red | ENTREGABLE_RED.md | Entradas, salidas, arquitectura, hiperparámetros, protocolo de entrenamiento y trampas evitadas. |

Tabla 3. Catálogo de productos entregables de la etapa 3.4.

# 4. Instrumentos de procesamiento

El proceso se implementa como una cadena de programas independientes. Cada uno lee la salida del anterior y escribe una salida nueva, sin modificar su entrada, de modo que el conjunto puede reconstruirse desde cualquier punto sin volver a procesar los videos.

| Programa | Función |
| --- | --- |
| artrosis_verificar.py | Verificación de integridad y registro del entorno |
| artrosis_00_indice.py | Inventario técnico del material en bruto |
| artrosis_01_contenido.py | Análisis del contenido de los videos |
| artrosis_01_resumen.py | Agregación a escena y a video |
| artrosis_02_landmarks.py | Extracción de los puntos anatómicos |
| artrosis_03_angulos.py | Cálculo de ángulos articulares y de abducción |
| artrosis_ficha_plantilla.py | Generación de la plantilla de ficha clínica |
| artrosis_ficha_validar.py | Validación de la ficha clínica |
| artrosis_04_ficha.py | Normalización de la ficha y registro de correcciones |
| artrosis_05_segmentos.py | Segmentación de tandas y detección de repeticiones |
| artrosis_06_calidad.py | Etiquetado de la ejecución mediante reglas |
| artrosis_07_ventanas.py | Construcción de las secuencias temporales |
| artrosis_08_entrenar.py | Partición y entrenamiento de la red |
| artrosis_09_evaluar.py | Curva de aprendizaje y ablación |
| artrosis_09_sensibilidad.py | Sensibilidad de umbrales y repetibilidad |
| artrosis_10_servicio.py | Evaluador en vivo y medición de latencia |
| artrosis_11_configuracion.py | Generación de la configuración para la aplicación |
| entrenar_red_colab.py | Entrenamiento autónomo, ejecutable en GPU |
| fisioclin_evaluador.py | Módulo evaluador para la aplicación |

Tabla 4. Instrumentos de procesamiento desarrollados para la etapa.

# 5. Criterios de aceptación de la etapa

La etapa se considera completada cuando se verifican las siguientes condiciones:

| Criterio | Verificación |
| --- | --- |
| Trazabilidad | Toda cifra del informe puede rastrearse hasta el video que la originó mediante el identificador de video, escena, tanda y repetición. |
| Reproducibilidad | El conjunto completo se regenera desde el material en bruto ejecutando la cadena de programas en orden, con el entorno registrado. |
| Integridad del material | La verificación por huella digital confirma que los videos no han sido alterados respecto del inventario. |
| Documentación | Cada etapa cuenta con su diccionario de datos, sus parámetros y sus limitaciones declaradas. |
| Validación clínica | La ficha de los ejercicios está completada y firmada por el especialista, y las correcciones automáticas están registradas con su evidencia. |
| Desempeño medido | El modelo cuenta con métricas fuera de partición, con su dispersión y su línea base, obtenidas mediante validación cruzada agrupada. |
| Límites declarados | El informe consigna explícitamente qué afirmaciones sostienen los resultados y cuáles no. |

Tabla 5. Criterios de aceptación de la etapa 3.4.